ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №__________

г. Алматы                                                                                                         «02» июля 2024 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «B.H. G.»(Б. Х.Г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Директора Г. О. В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «C.kz…», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Д.О.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор (Далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины и определения указанные по тексту Договора с заглавной буквы имеют следующее толкование:

| Договор | настоящий Договор, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность Сторон, а также документы, являющиеся его неотъемлемой частью (приложения, дополнительные соглашения, сметный расчет, акты и прочие); |
| --- | --- |
| Работы | комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке структурированной кабельной системы (СКС), автоматической пожарной сигнализации (АПС), видеонаблюдения (ВН), выполняемых Подрядчиком на Объекте, перечень которых изложен в Сметном расчете (Приложении к настоящему Договору). Каждый этап Работ зафиксирован в соответствующем Приложении, каждое из которых является неотъемлемой частью настоящего Договора; |
| Дополнительные работы | работы, не предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, выполнение или необходимость выполнения которых находится в тесной связи с основными Работами по настоящему Договору; |
| Скрытые работы | работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования; |
| Объект | Нежилое помещение, находящееся по адресу: Республика Казахстан, Бульвар Бухар Жырау, 27/5, н.п. 547А и 547Б. |
| Акты выполненных работ | акты, подтверждающие факт выполнения Подрядчиком Работ (промежуточного этапа Работ), составляемые Подрядчиком по формам 2-В и 3-КС, в двух экземплярах на бумажном носителе, подтверждающие объем выполненных Работ, их качество и соответствие Проектно-сметной документации (ПСД), скрепляемые печатями Сторон; |
| Приемка | процедура принятия всего объема Работ, выполненного Подрядчиком по Договору, оформляемая путем подписания соответствующего Акта; |
| Акты освидетельствования скрытых работ | акты приемки работ, выполненных Подрядчиком, скрываемых последующими строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ; |
| Ответственное лицо Подрядчика | представитель Подрядчика на Объекте, назначенный последним ответственным за выполнение Работ по Договору, в том числе за устранение выявленных недостатков и дефектов. Ответственное лицо Заказчика – представитель Заказчика, отвечающий за осуществление контроля над выполнением Работ по Договору, за составление и подписание Дефектных актов, необходимых для производства Работ, за предоставление Подрядчику ПСД; |
| Заявитель | физическое или юридическое лицо, обнаружившее дефект/недостаток в Работах, обратившееся к Заказчику, либо третьим лицам, впоследствии уведомившим Заказчика с требованием об устранении дефекта/недостатка, и интересы которого пострадали, либо могут пострадать в результате возникновения дефекта/недостатка; |
| Гарантийный случай | возникновение дефекта и/или недостатков в Работах Подрядчика, возникших в течение Гарантийного срока. При выявлении Гарантийного случая Гарантийный срок продлевается прямо пропорционально на период времени, затраченный с момента возникновения Гарантийного случая до момента устранения Гарантийного случая Подрядчиком; |
| Дефектный акт | акт, подтверждающий наличие неисправностей (изъянов), Дефектов и/или недостатков в выполненных Подрядчиком Работах в рамках настоящего Договора (Гарантийный случай), вызванных нарушением правил норм и технических условий, а также условий настоящего Договора. К обязательным условиям содержания Дефектного акта относятся: дата возникновения/обнаружения Гарантийного случая, срок устранения Гарантийного случая; |
| Технический надзор (далее – Технадзор) | лицо (или лица), наделенное (-ые) Заказчиком функциями наблюдения и контроля за проведением строительных работ на Объекте с частотой, задаваемой требованиями проекта и уровнем сложности объекта, обладающее соответствующими разрешениями и аттестатами. В обязанности и функции Технадзора входит: обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства; обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте строительства; обеспечение выполнения проекта строительства в заданные сроки и в заданном объеме; обеспечение высокого качества строительства; контроль за соответствием выполняемых работ проекту, СНиП; |
| Уведомление | все извещения, уведомления, сообщения и иные документы, направленные друг другу Сторонами, в связи с исполнением ими настоящего Договора, будут считаться надлежаще доставленными, если они направлены непосредственно по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора, следующим образом: на электронный почтовый адрес, посредством SMS-рассылки и/или посредством использования Интернет-ресурсов (информация (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде). |

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - На условиях настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнить Работы, перечень которых установлен Приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемыми частями, на Объекте, а Заказчик обязуется принять результаты Работ, надлежащим образом выполненные Подрядчиком, и оплатить их выполнение.

  - Учитывая тот факт, что работы будут выполняться поэтапно, то сроком начала выполнения каждого этапа Работ является рабочий день, следующий за днем получения авансового платежа и письменного уведомления от Заказчика о строительной готовности объекта по каждому этапу Работ.

  - Сроки выполнения этапов Работ:

- СКС (Приложение № 1 к настоящему Договору) – 21 (двадцать один) календарный день;

- СКУД (Приложение № 2 к настоящему Договору) – 7 (семь) календарных дней;

- Видеонаблюдение (Приложение № 3 к настоящему Договору) – 21 (двадцать один) календарный день;

- Охранная система (Приложение № 4 к настоящему Договору) – 5 (пять) календарных дней;

- АПС (Приложение № 5 к настоящему Договору) – 30 (тридцать) календарных дней;

- АПТ (Приложение № 6 к настоящему Договору) – 30 (тридцать) календарных дней.

1.4. Завершение всех этапов Работ не позднее «15» августа 2024г., при этом монтаж оборудования должен быть выполнен в срок не позднее «31» августа 2024г.

1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика с использованием его материалов и оборудования.

- ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и используемых материалов и оборудования в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора, а также их соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Качество Работ должно в любом случае соответствовать требованиям не ниже тех, что обычно предъявляются к подобным Работам.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику наличие квалифицированных специалистов для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также необходимых разрешений, сертификатов и лицензий на деятельность, осуществляемую Подрядчиком в рамках настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость Работ составляет 11 039 973 (Одиннадцать миллионов тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) тенге 00 тиын, с учетом НДС и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, оплатой различных сборов, налогов, пошлин, приобретением строительного инвентаря (оборудование), материалов, ручных инструментов, необходимых для выполнения Работ, защитного материала, защитной одежды, обуви, транспортные расходы, в том числе транспортные расходы как на территории Объекта, так и за его пределами, стоимость проведения инструктажа, и иных выплат, выплачиваемых Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, и согласно законодательству Республики Казахстан.

  - Стоимость Работ по настоящему Договору не может быть изменена ввиду изменения указанных в пункте 3.1 настоящего Договора расходов, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Сторон (предпринимательский риск – убыток), а также в результате какого-либо экономического кризиса, инфляции и/или девальвации, изменения курса валют и других экономических факторов, кроме как по письменному соглашению Сторон.

  - Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:

    - Авансовый платеж по каждому этапу Работ в размере 70% (семьдесят процентов) от Общей стоимости соответствующего этапа Работ выплачивается в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика соответствующего счета на оплату;

    - Оплата оставшейся части в размере 30% (тридцать процентов) от Общей стоимости соответствующего этапа Работ производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по каждому этапу Работ и подписанной исполнительной документации. Итоговый расчет по заключительному этапу Работ (Этап № 6) производится на основании следующей подписанной сторонами документации: акта пуско-наладки, акта ввода в эксплуатацию систем и оборудования, исполнительной документации, инструкции по эксплуатации и подписания финального Акта выполненных работ (Этап № 6).

  - Оплата по настоящему Договору производится в тенге, безналичным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договора.

  - Общая стоимость (цена) Работ по настоящему Договору является фиксированной и изменению в сторону увеличения не подлежит, кроме как по письменному соглашению Сторон. Подрядчик гарантирует, что цены, указанные в Приложениях к настоящему Договору, не будут превышены ни при каких обстоятельствах в течение срока действия настоящего Договора, кроме как по письменному соглашению Сторон.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик вправе:

    - На условиях настоящего Договора, требовать проведения оплат по выполненному этапу Работ;

    - Выполнить Работы досрочно, при наличии письменного согласия Заказчика;

    - В случае производственной необходимости, по согласованию с Заказчиком, находиться на территории Объекта по истечении конечного срока выполнения Работ;

    - Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

    - Выполнить Работы в соответствии с требованиями государственных (межгосударственных) стандартов Республики Казахстан, предоставленной Заказчиком документацией, определяющей объем и содержание Работ, и другими предъявляемыми к Работам требованиями, а также иными указаниями Заказчика, используя материалы, не бывшие в употреблении, с предоставлением необходимых документов на эти материалы и сертификатов качества Республики Казахстан;

    - Не допускать каких-либо отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ либо увеличить сроки выполнения Работ, установленные настоящим Договором;

    - Согласовать с Заказчиком возможность досрочного выполнения и сдачи Работ;

    - Предоставлять Заказчику по его требованию полную информацию о ходе выполнения Работ по настоящему Договору в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика;

    - Нести полную ответственность и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ;

    - Обеспечить Заказчику и привлеченным им третьим лицам возможность осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых по настоящему Договору Работ, в том числе за выполнением требований Заказчика, требований настоящего Договора и Приложений к нему, СНиПов и государственных стандартов, установленных в Республике Казахстан;

    - Не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания настоящего Договора письменно уведомить Заказчика о назначении Ответственного лица Подрядчика за надлежащее выполнение Работ с указанием его контактных данных, в том числе адреса электронной почты;

    - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить доверенность с полномочиями Ответственного лица Подрядчика на подписание актов выполненных работ, дефектных актов и прочих документов, совершаемых в рамках настоящего Договора, а также с прочими полномочиями, перечисленными в настоящем Договоре. В случае непредставления доверенности полномочия представителя Подрядчика в силу пункта 1 статьи 163 Гражданского кодекса Республики Казахстан будут считаться явствующими из обстановки;

    - Принимать на ключевые должности работников, соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной категории работников;

    - Самостоятельно исполнять обязательства перед своими работниками, предусмотренные трудовым законодательством РК, в том числе по выплате заработной платы, а также оградить Заказчика от любого рода недовольств, требований, заявлений, митингов, акций, со стороны работников Подрядчика и третьих лиц, имеющих отношение к Подрядчику;

    - Получить в уполномоченных органах и самостоятельно за свой счет оплачивать все услуги по предоставлению необходимых допусков, разрешений, согласований и лицензий, связанных с выполнением Работ на Объекте, в том числе:

- на все виды выполняемых Работ, требующих лицензии, либо иных разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан;

- при выполнении таможенных формальностей при поступлении оборудования, материалов, строительной техники, других товаров, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору;

    - Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке;

    - Нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, третьими лицами, нанятыми/привлеченными Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору;

    - Самостоятельно осуществить страхование персонала Подрядчика, выполняющего Работы на Объекте, а также оборудования, изделий и конструкций, иного имущества, используемого при производстве Работ на Объекте;

    - В целях обеспечения безопасного выполнения Работ по настоящему Договору полностью отвечать за технику безопасности производства работ на Объекте, самостоятельно оборудовать рабочие места для выполнения Работ в соответствии с требованиями государственных (межгосударственных) нормативных документов, заблаговременно согласовав такие действия с Заказчиком;

    - Содержать территорию строительного участка Объекта в чистоте; ежедневно до и после выполнения Работ убирать и очищать свое рабочее место и места подхода к нему (лестницы, коридоры, проходы и т.п); обязательно производить сортировку мусора по указанию Заказчика; ежедневно, самостоятельно, а также по требованию Заказчика, удалять со строительного участка Объекта все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные места с Заказчиком;

    - Использовать ПСД, полученную от Заказчика, только на цели, предусмотренные настоящим Договором, не передавать ПСД третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Заказчика;

    - Надлежащим образом, в соответствии с требованиями, установленными государственными (межгосударственными) нормативными документами, вести и оформлять всю необходимую техническую и исполнительную документацию (включая Журнал производства Работ, Акты скрытых работ и т.д.);

    - Немедленно, не позднее 2 (Двух) календарных дней уведомить Заказчика при обнаружении:

- Необходимости в осуществлении/проведении/выполнении дополнительных работ, что может повлечь нарушение срока выполнения Работ и соответственно удорожания цены настоящего Договора;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают угрозу качеству, прочности результатов выполняемой по настоящему Договору Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, либо отклонения цены настоящего Договора;

    - Известить Заказчика до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если выполненные Подрядчиком скрытые работы закрыты другими без его ведома подрядчиками Заказчика до приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Акта приемки скрытых работ, вскрытие и восстановление таких работ для целей их приемки производится за счет Стороны, выполнившей работы по закрытию результатов скрытых работ Подрядчика. Ответственность за обеспечение такого вскрытия и восстановления перед Заказчиком несет Подрядчик.

Подрядчик обязуется в пятидневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком при приемке ответственных конструкций и скрытых Работ;

    - Производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами и по результатам освидетельствования составлять Акт освидетельствования скрытых работ;

    - Обеспечивать целостность выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, в рабочее время Подрядчика (во время физического присутствия Подрядчика на Объекте).

    - В период проведения Работ на Объекте обеспечить рациональное использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

    - Обеспечивать уборку мест, где производились Работы, в соответствии с пунктом 4.2.17. настоящего Договора;

    - В срок не позднее 3 (трех) календарных дней уведомлять Заказчика о смене юридического (фактического) адреса, телефонов, банковских реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение при проведении взаиморасчетов и переписки, а также о смене первого руководителя и/или проведении государственной перерегистрации. Все действия, совершенные по старым реквизитам и адресам, в случае несвоевременного уведомления будут считаться исполненными надлежащим образом. Требование данного пункта распространяется, в том числе и на период гарантийного срока эксплуатации выполненных по настоящему Договору Работ;

    - Своими силами и за свой счет обеспечить сохранность и нести полную ответственность за уничтожение, порчу, хищение и перерасход материалов, конструкций, оборудования, иного принадлежащего Подрядчику имущества и/или переданного последнему Заказчиком и/или находящегося на Объекте, а также за Объект и результаты Работ, до момента Приемки Заказчиком указанных Работ;

    - В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами финального Акта выполненных работ вывести за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, технику, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор и выполнить уборку территории и Объекта, на которых производились Работы;

    - Обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения Работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

    - Нести ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, вызванное недостатками материалов, если не докажет, что недостатки не могли быть им обнаружены при надлежащей приемке этих материалов;

    - Обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами, техническими условиями, в соответствии с нормативными актами Республики Казахстан и в местах, установленных Заказчиком;

    - Своевременно устранять недостатки, дефекты в Работах, оборудовании, материалах, выявленных при Приемке, а также устранять Гарантийные случаи в течение Гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором. Не позднее 24 (Двадцати четырех) часов либо в срок, указанный в соответствующем Уведомлении, с момента направления Уведомления направить Ответственное лицо Подрядчика на место обнаружения Гарантийного случая для фиксации дефекта, неисправности и дальнейшего составления Дефектного акта;

    - В процессе производства Работ Подрядчик обязан составлять исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями в области строительства Республики Казахстан. Одновременно с Актами выполненных работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации;

    - В процессе строительства составлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение сооружений и их элементов, на всех стадиях производства по мере завершения определенных этапов Работ.

К исполнительной документации относятся:

- сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство Объекта) на строительные материалы;

- технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий);

- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования;

- строительные паспорта;

- акты приемки скрытых и специальных работ;

- техническое свидетельство на применяемые в строительстве импортных материалов и технологий;

- общий журнал Работ и специальные журналы Работ, заполняемые в течение всего срока производства строительно-монтажных Работ;

- акты освидетельствования скрытых Работ;

- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;

    - Передать Заказчику Исполнительную документацию, оформленную в установленном порядке, в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, а также в 1 (одном) экземпляре в электронной версии в формате DWG. До предоставления исполнительной документации Заказчику Работы не будут считаться завершенными и готовыми к Приемке;

    - При использовании Подрядчиком строительных лесов, как собственных, так и предоставленных Заказчиком, нести полную ответственность за их сохранность, монтаж, демонтаж и порядок использования при выполнении Работ, в соответствии со всеми строительными нормативами и правилами работы со строительными лесами, в том числе с целью соблюдения техники безопасности при выполнении Работ. Подрядчик несет ответственность в полном объеме (в том числе перед собственным персоналом, персоналом Заказчика и третьими лицами) в случае несчастных случаев, связанных с несоблюдением настоящего пункта;

    - При выявлении нарушения и несоблюдения Подрядчиком нормативов и правил, устранить любые замечания Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования;

    - Обеспечить присутствие первого руководителя, либо его заместителя, надлежащим образом уполномоченного представлять интересы Подрядчика с правом принимать любые решения, необходимые для исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, при проведении Заказчиком мониторинга за качеством выполняемых и выполненных Подрядчиком Работ и исполнением Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору («День качества»), а также на еженедельных собраниях по Производственным отношениям;

    - Своими силами и за свой счет, в период выполнения Работ на Объекте, обеспечить меры по выявлению и пресечению фактов работы работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения и нести ответственность в случае выявления указанных фактов Заказчиком;

    - Выполнить на свой риск, собственными силами и средствами Работы и обеспечить проектную мощность в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения Работ на Объекте и последующей нормальной эксплуатации;

    - Выполнить дополнительные работы, только после согласования и утверждения их Заказчиком, а также после подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием условий оплаты по данным видам работ. В противном случае выполненные работы будут считаться произведенными Подрядчиком за свой счет (безвозмездно);

    - Возместить ущерб в полном объеме:

- в случае нанесения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика и третьих лиц;

- вследствие некачественно выполненных работ.

    - По требованию Заказчика уменьшить расценки на выполняемые им работы по настоящему Договору на сумму выставленной неустойки;

    - Не позднее десятого числа каждого месяца, предоставлять в бухгалтерию Заказчика сформированный акт сверки по состоянию на текущую дату с проставленной печатью и подписью, уполномоченного лица Подрядчика;

    - в случае выполнения Работ с использованием собственного материала, соблюдать нормы запасов товарно-материальных ценностей на Объекте, утвержденные Заказчиком;

    - без предварительного письменного согласия Заказчика не разглашать любые сведения о ходе и содержании Работ и /или любых обстоятельствах, происходящих на территории строительной площадки Объекта либо в связи со строительством Объекта, в том числе, но не ограничиваясь, секреты производства (ноу-хау), чрезвычайные происшествия, проектная/исполнительная документация, расположение постов охраны, независимо от способа разглашения;

    - без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать на Объекте цифровые и записывающие устройства; не производить аудиозапись, фото- видеосъемку людей, транспорта, техники, оборудования, Объекта, частей Объекта, производственных совещаний и любых иных событий, происходящих на территории строительной площадки Объекта;

    - Если Заказчиком будет предоставлен материал, использовать таковой экономно и расчетливо, не превышая установленных нормативов, (СНиР-91, СНиП 4.02-91, 4.05-91 РК), расходования материалов, предусмотренных строительными нормами и правилами. После окончания производства Работ предоставить Заказчику отчет об израсходовании материалов, а также осуществить возврат их остатка, либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость Работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала;

    - В случае отставания от графика производства Работ по настоящему Договору, в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика увеличить трудовые ресурсы на количество работников, указанное в уведомлении.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Заказчику следующие документы:

- копия устава (если Подрядчик является юридическим лицом);

- решение единственного участника/протокол общего собрания участников (акционеров) о назначении первого руководителя (председателя правления) (если Подрядчик является юридическим лицом);

- доверенность (если полномочия на подписание настоящего Договора обусловлены доверенностью);

- копия удостоверения личности первого руководителя (председателя правления) и поверенного (если договор подписывается поверенным);

- копия свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (если Подрядчик состоит на учете по НДС);

- справка о наличии счета в банке;

- справка о регистрации (перерегистрации) юридического лица (если Подрядчик является юридическим лицом);

- справка банка (банков), в котором (которых) обслуживается Подрядчик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств Подрядчика, длящихся более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате выдачи справки;

- справка об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям с налогового органа, установленной формы, заверенный подписью руководителя;

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком, предоставить ему полный список исполнительной документации, в том числе:  исполнительные схемы, чертежи и иные документы, запрошенные Заказчиком. Запрос на предоставление документов может быть направлен Заказчиком способом, установленным пунктом 12.4 настоящего Договора.

    - По завершению Работ не позднее срока, предусмотренного пунктом 1.4. настоящего Договора, провести для персонала Заказчика (или иных указанных им лиц) инструктаж о порядке и условиях использования результата Работ, а также инструктаж по технике безопасности.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать выполнения Работ качественно, в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором;

    - Требовать исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

    - Приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, путем вынесения и вручения последнему соответствующего предписания о приостановлении работ, в случае нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) на Объекте правил безопасности и охраны труда, установленного соответствующим актом Заказчика, или уполномоченного государственного органа в области охраны труда, способного повлечь или повлекшего производственный травматизм в виде причинения вреда здоровью, связанного с устойчивой (свыше шести месяцев) или постоянной утратой трудоспособности, инвалидностью, смертью работника(-ов) Подрядчика, Заказчика либо иных третьих лиц.

    - Контролировать и проверять соблюдение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, запрашивать и получать всю необходимую информацию и документы.

    - При нарушении работниками Подрядчика требований настоящего Договора, Заказчик вправе не допускать опоздавших работников на строительную площадку.

  - Заказчик обязан:

    - Не позднее 1 (одного) календарного дня с даты заключения настоящего Договора письменно уведомить Подрядчика о назначении Ответственного лица Заказчика;

    - Предоставить Подрядчику информацию, определяющую объем и содержание Работ;

    - Уведомить Подрядчика о назначении представителя технического надзора, уполномоченного проверять объемы, качество выполненных Работ;

    - При обнаружении в процессе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений Подрядчиком от условий настоящего Договора, указаний Заказчика и/или технадзора Заказчика, которые создают угрозу ухудшения качества Работы, либо нарушения промежуточных сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, уведомить об этом Подрядчика;

    - Рассмотреть Акты выполненных работ, предоставленных Подрядчиком, в сроки, указанные в  п.5.1 настоящего Договора. В случае не рассмотрения Актов в указанный срок Подрядчик вправе приостановить Работы до получения обратной связи по предоставленным Актам.

    - Осуществлять своевременную и полную оплату выполненных Работ в порядке, установленном настоящим Договором, при условии:

- отсутствия каких-либо замечаний к качеству и срокам выполнения Работ;

- своевременного, в установленные настоящим Договором сроки, предоставления Актов выполненных работ.

    - Обеспечить Подрядчика закрытым помещением для хранения оборудования и инструментов.

    - В том случае, если по вине Заказчика не обеспечивается строительная готовность Объекта и идет отставание от графика производства Работ по настоящему Договору, Заказчик, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения письменного уведомления от Подрядчика, соразмерно увеличивает срок исполнения работ ответным письмом.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - По факту выполнения соответствующего этапа Работ, Подрядчик представляет Заказчику промежуточные Акты выполненных Работ. Заказчик обязан рассмотреть и подписать промежуточные Акты в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения им Актов выполненных работ, а финальный Акт выполненных работ – в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассмотреть и подписать.

  - При подписании Акта выполненных работ и приеме какого-либо этапа или всего результата Работ в случае обнаружения незначительных дефектов и недостатков в выполненных Работах Заказчик обязуется подписать Акты выполненных работ с замечаниями с указанием сроков устранения дефектов и недостатков.

  - После устранения замечания Заказчика, Сторонами пописывается Дополнительный акт об устранении замечания.

  - Подрядчик обязан в сроки, указанные в Акте замечания, своими силами и за свой счет, с использованием своих изделий и строительных материалов, соответствующих государственным стандартам и ПСД, устранить дефекты и недостатки, указанные в акте. При этом ответственность за нарушение общего срока выполнения Работ по причине устранения дефектов и недостатков несет Подрядчик, на условиях предусмотренных настоящим Договором.

  - При мотивированном отказе Заказчика от приема какого-либо этапа или всего результата Работ по причине обнаруженных им дефектов и недостатков в выполненных Работах и/или скрываемых при выполнении последующих работ, Сторонами в течение 2 (двух) календарных дней составляется Дефектный акт, с указанием сроков устранения дефектов и недостатков.

  - В случае отказа Подрядчика от подписания Дефектного акта, Заказчиком составляется Акт об отказе от подписи, подписываемый им в одностороннем порядке.

  - В случае если Подрядчик вовремя и в полном объеме не устраняет замечания, зафиксированные в Дефектном Акте, Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки своими силами и средствами либо путем привлечения третьих лиц с отнесением всех расходов на устранение таких дефектов и недостатков за счет Подрядчика. Кроме этого, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость материалов, использованных при производстве Работ, в которых допущены дефекты и недостатки.

В этом случае, если Подрядчик, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения претензии от Заказчика, с предоставлением подтверждающих сумму расходов/убытков, документов  добровольно не осуществляет оплату расходов/убытков, Заказчик вправе вычесть такие расходы/убытки в одностороннем порядке из оставшейся суммы, причитающейся Подрядчику. Подписанием настоящего Договора, Подрядчик подтверждает свое согласие на соответствующий вычет таких сумм, дополнительного подтверждения от Подрядчика не требуется.

  - В случае возникновения спора о качестве Работ расходы по проведению независимой экспертизы такого качества и ответственность за нарушение общего срока Работ несет виновная Сторона, вина которой доказана экспертизой.

  - Подписание промежуточных Актов выполненных работ на Работы, в которых были выявлены дефекты и недостатки, осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней, с даты устранения Подрядчиком всех дефектов и недостатков.

  - Итоговая приемка, в том числе и досрочно выполненных Работ, осуществляется Заказчиком после выполнения всего объема Работ по настоящему Договору, подтвержденных подписанными Сторонами Актов выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения Заказчиком оригиналов всех Актов.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения результатов отдельных видов Работ, произошедших по его вине, ввиду допущения им недостатков в процессе производства Работ, которые не могли быть выявлены Заказчиком при обычном способе ее приемки.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с момента приемки Заказчиком всего объема Работ, выполненных Подрядчиком, и составляет 12 (двенадцать) месяцев на оборудование и материалы и 24 (двадцать четыре) месяца на монтажные работы.

  - В течение гарантийного срока результаты Работ должны быть пригодными для использования в соответствии с целями использования/эксплуатации Объекта. При выявлении Гарантийного случая Гарантийный срок продлевается прямо пропорционально на период времени, затраченный с момента возникновения Гарантийного случая до момента устранения Гарантийного случая Подрядчиком.

  - При выявлении Гарантийного случая в выполненных Подрядчиком Работах в период Гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о необходимости направить Ответственное лицо Подрядчика для принятия участия в составлении Дефектного акта в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента направления Уведомления, либо в срок, указанный в соответствующем Уведомлении. В случае возникновения безотлагательных ситуаций (критичная/серьезная проблема) Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика в устной форме и/или иным способом. Подрядчик обязуется направить Ответственное лицо Подрядчика на место обнаружения Гарантийного случая для фиксации дефекта, неисправности и дальнейшего составления Дефектного акта.

    - Дефектный акт составляется Комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика/Ответственного лица Подрядчика (в случае его присутствия). В случае необходимости в состав Комиссии могут быть включены иные лица.

    - Срок составления Дефектного акта Комиссией вне зависимости от уровня критичности Гарантийного случая - 1 (один) день с момента окончания работы Комиссии по составлению Дефектного акта.

    - В случае не прибытия Ответственного лица Подрядчика в сроки согласно уведомлению, а также в случаях безотлагательных ситуациях, Дефектный акт составляется комиссией, без присутствия Ответственного лица Подрядчика, при этом данное обстоятельство не влечет утраты силы Дефектного акта и не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

    - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу наличия вины последнего в наступлении Гарантийного случая, либо по иным основаниям, по которым данное лицо может быть освобождено от ответственности за устранение Гарантийного случая, выражающегося в отказе Подрядчика от подписания Дефектного акта, последний обязан доказать обстоятельства, на которые ссылается, заключением соответствующей экспертизы, инициируемой и проводимой по требованию и за его счет. При этом Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Заказчика о назначении экспертизы, согласовать место проведения экспертизы, а также субъекта, которым будет проведена экспертиза и предоставить результаты экспертизы Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления последнего о назначении экспертизы. В случаях, когда Гарантийный случай связан с неисправностью оборудования, заключение, подтверждающее факт неисправности, должно быть выдано авторизованным сертифицированным сервисным центром производителя оборудования.

  - Стороны пришли к соглашению, что при Гарантийном случае Заказчик имеет право на:

- устранение Гарантийного случая Подрядчиком, силами и за счет последнего;

- привлечение для производства работ по устранению Гарантийного случая третьих лиц, с последующим возмещением расходов/убытков Заказчика за счет Подрядчика;

- устранение возникшего Гарантийного случая своими силами с последующим возмещением расходов/убытков Заказчика за счет Подрядчика.

  - При устранении Гарантийного случая Подрядчиком, силами и за счет последнего, Заказчик направляет уведомление для устранения Гарантийного случая, с приложением Дефектного акта составленного на условиях настоящего Договора, при этом Подрядчик обязан в сроки, указанные в Дефектном акте, безвозмездно, с использованием своих изделий и строительных материалов, соответствующих государственным стандартам, ПСД, устранить Гарантийный случай.

    - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков в выполненных работах по устранению Гарантийного случая, выраженном в отказе от подписания одной из Сторон Справки/Акта об устранении дефекта, приемка таких работ должна быть осуществлена Заказчиком только на основании заключения экспертизы, проведенной по требованию и за счет Заказчика. При этом Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней уведомить Подрядчика о назначении экспертизы. В случае непредставления уведомления в указанный срок, либо непредставления заключения экспертизы, подтверждающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по устранению Гарантийного случая, работы считаются не выполненными в части либо в полном объеме, как это указано в Дефектом акте.

В случае, если проведенная экспертиза установит вину Подрядчика, последний обязан осуществить оплату проведенной Заказчиком экспертизы в течение 5 (пяти) банковских дней, путем перечисления средств на расчетный счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре либо Заказчик вправе вычесть стоимость экспертизы из причитающейся Подрядчику оставшейся суммы в одностороннем порядке.

- РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ РАБОТ

  - Право собственности и риск случайной гибели и/или повреждения результатов Работ переходят к Заказчику с момента осуществления Сторонами Приемки выполненных Работ.

  - При разрушении или повреждении результатов Работ или Объекта до Приемки выполненных Работ Заказчик освобождается от оплаты стоимости выполненных по настоящему Договору Работ, а в случаях произведенной оплаты, как частичной, так и полной, Заказчиком Подрядчику за Работы, последний возмещает сумму равную разрушенным или поврежденным Работам, либо безвозмездно устраняет недостатки в Работах вызванные разрушением или повреждением, за исключением случаев, когда такие разрушения и/или повреждения произошли исключительно по вине Заказчика.

  - При просрочке передачи или приемки всего результата Работ риск случайной гибели и/или повреждения несет Сторона, просрочившая прием или передачу всего результата Работ, предусмотренного настоящим Договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ненадлежащее исполнение или неисполнение одной из Сторон обязательств по настоящему Договору влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

  - Подрядчик обязуется нести ответственность, защищать, гарантировать возмещение всякого рода ущерба и ограждать Заказчика от любых обязательств, претензий, судебных разбирательств, ущерба, убытков, затрат и расходов любого рода, возникших в связи или в результате:

- травмы, заболевания или смерти любого работника Подрядчика и/или потерю или ущерб собственности любого работника Подрядчика, а также непосредственно Подрядчика;

- причинения убытка или ущерба имуществу любого работника Заказчика, вызванных умышленным нарушением или грубой неосторожностью любого работника Подрядчика, а также непосредственно Подрядчика;

- травмы, заболевания или смерти третьих лиц, работников Подрядчика вызванных прямо или косвенно выполнением Работ;

- потери или причинения ущерба имуществу Заказчика и/или третьего лица, вызванных прямо или косвенно выполнением Подрядчиком Работ на Объекте;

- допуск к выполнению Работ работников Подрядчика, не отвечающих установленным законодательством Республики Казахстан требованиям, включая квалификацию, а также не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности и не имеющих соответствующий допуск к Работам;

- нарушения Подрядчиком норм законодательства Республики Казахстан, в том числе налогового, повлекшие привлечение Заказчика к какой-либо ответственности и/или причинение последнему всякого рода убытков.

    - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Подрядчика, работников и доверенных лиц Подрядчика, а также других лиц, привлеченных Подрядчиком в рамках настоящего Договора.

  - Неисполнение Подрядчиком обязательств по немедленному уведомлению Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 4.2.21 настоящего Договора, влечет утрату Подрядчиком права ссылаться на указанные обстоятельства при предъявлении к нему Заказчиком соответствующих требований.

  - При нарушении срока Работ, как начального и/или конечного, так и отдельных этапов производства Работ, а также при некачественном и несвоевременном устранении дефектов и недостатков в Работах, указанных в Дефектном акте, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере  2% (два процента) от стоимости (цены) Работ соответствующего этапа Работ за каждый день просрочки о усмотрению Заказчика сумма неустойки может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по настоящему Договору.

  - В случаях нарушения сроков устранения замечаний, а также в случае нарушения сроков и/или требований к качеству оформляемой технической и исполнительной документации, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% от общей стоимости (цены) Работ, за каждый день просрочки устранения замечаний до полного их устранения, но не более 15% (пятнадцати процентов) от общей стоимости (цены) Работ путем удержания из сумм, подлежащих к выплате согласно подписанных Сторонами Актов выполненных работ.

  - В случаях безосновательного нарушения Заказчиком сроков подписания промежуточных Актов в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения им промежуточных Актов выполненных работ, а финального Акта выполненных работ – в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 2% от стоимости соответствующего этапа Работ, за каждый день просрочки, от общей стоимости (цены) Работ путем выставления счета на оплату.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, или в случае просрочки исполнения условии настоящего договора Стороны в соответствии Главой 18 ГК РК вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

  - В случаях назначения экспертизы расходы по ее оплате несет Подрядчик. В случаях, когда экспертизой установлено отсутствие недостатков либо причинной связи между недостатками и действиями Подрядчика, стоимость экспертизы возмещается последнему Заказчиком. Если экспертиза назначена по взаимному соглашению Сторон, расходы по ее проведению делятся между ними в равных долях.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от несвоевременно выплаченной суммы, но не более 10% (десяти процентов) от суммы задолженности по настоящему Договору.

  - В случае если в результате действий (бездействия) Подрядчика, выразившихся в нарушении Правил пожарной безопасности, на Объекте Заказчика возник пожар, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные пожаром убытки в полном объеме. При этом Стороны договорились, что причины пожара могут быть установлены на основании заключения пожарной инспекцией, и взыскание убытков может быть произведено только на основании такого заключения.

  - Оплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

  - В случае если в результате не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору к Заказчику будут применены какие-либо санкции/штрафы, требования о возмещении убытков (ущерба) со стороны уполномоченных государственных органов, юридических и физических лиц, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику данные штрафы и убытки (ущерб) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, при этом Заказчик вправе удержать такие суммы из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

  - Подрядчик согласен, что в случае просрочки представления Подрядчиком Актов выполненных работ в срок, в том числе, включая, но не ограничиваясь, документы бухгалтерской отчетности, накладные, счет-фактуры и другие документы, подлежащие к обязательному предоставлению, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один) процент от Общей стоимости выполненных Работ за отчетный период за каждый календарный день просрочки.

  - При выявлении несоответствия материала, используемого Подрядчиком в ходе выполнения Работ, требованиям Заказчика, проектно-сметной документации, СНиП, государственным (межгосударственным) стандартам (ГОСТ), техническим условиям, по качеству, количеству, комплектности и/или ассортименту после принятия выполненных Работ и/или в ходе использования поставленных Подрядчиком материалов, Заказчик имеет право возвратить за счет Подрядчика весь несоответствующий условиям настоящего Договора материал, а Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость данного материала с учетом всех налогов, выплат, данного материала или потребовать замены материала на материал соответствующий требованиям настоящего пункта в течение 2 (двух) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. Также в случае, если замена несоответствующего материала и/или оборудования увеличивает сроки выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты пени в размере 1% от стоимости несоответствующего материала, за каждый календарный день просрочки возмещения несоответствующего материала, но не более 50% от стоимости несоответствующего материала, или потребовать от Подрядчика выплаты пени, в размере 1% от стоимости не заменённого материала, за каждый календарный день просрочки замены несоответствующего настоящему пункту материала.

  - Прямой ущерб и неустойка уплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика о выплате неустойки. Подрядчик согласен с тем, что по усмотрению Заказчика, сумма прямого ущерба и неустойки может быть удержана Заказчиком из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору.

  - Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика, прямо или косвенно, заключать договоры или привлекать своих работников к выполнению работ для основного заказчика, для которого выполняются работы по настоящему Договору, в том числе в период действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после окончания его действия.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего настоящего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс- мажора.

  - Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и предполагаемой дате окончания обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан или Национальной палатой предпринимателей Казахстана.

  - Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонение, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента окончания форс-мажорных обстоятельств.

  - Если стихийное бедствия, военные действия или какое – либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение условий настоящего Договора, Подрядчик в течение 1 (одного) календарного дня после получения уведомления приостановки обеспечивает консервацию Объекта и останавливает Работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем Работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

  - Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работниками, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнениями, морозами, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

  - В случае установления охраны на объекте Заказчиком то Заказчик обязан обеспечить защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работниками, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнениями, морозами, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

  - Стороны не несут ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения Работ Подрядчика по причинам вызванными форс-мажорными обстоятельствами.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Стороны могут досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, если одной Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных настоящим Договором. При этом Сторона, выступающая инициатором расторжения настоящего Договора, направляет другой Стороне уведомление с указанием причины расторжения настоящего Договора, а также даты вступления в силу расторжения настоящего Договора.

  - Существенное нарушение условий настоящего Договора включает в себя следующее:

- Если Подрядчик срывает сроки выполнения каждого этапа Работ более чем на 5 (пять) рабочих дней;

- Подрядчик приостанавливает Работы, при условии, что остановка не была согласована с Заказчиком;

- Подрядчик не устраняет дефекты и/или недостатки, указанные Заказчиком в течение срока, установленного согласно настоящему Договору,

- Заказчик,  либо     Подрядчик     терпит     банкротство     или     ликвидируется     по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

- Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и/или в настоящем Договоре;

- Подрядчик в ходе выполнения Работ нарушает требования законодательства Республики Казахстан, государственных (межгосударственных) стандартов;

- Заказчик не подготавливает строительную готовность для работ Подрядчика в течение 7 (семь) календарных дней;

- Заказчик, в установленные настоящим Договором сроки, не подписывает промежуточные Акты выполненных работ и финальный Акт выполненных работ;

- Заказчик, в установленные настоящим Договором сроки, не производит платежи по подписанным Сторонами Актам выполненных работ.

  - В случае если настоящий Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы и представить Акт выполненных работ на день приостановления Работ и счет-фактуру на его оплату.

  - В случае расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика, связанных с расторжением настоящего Договора.

  - Стороны могут в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Стороне соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения настоящего Договора, оговаривается объем аннулированных Работ по настоящему Договору, а также дата вступления в силу расторжения настоящего Договора.

  - В случае если настоящий Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в п. 10.6. настоящего Договора, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные Работы по настоящему Договору, на день расторжения настоящего Договора.

  - Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением настоящего Договора, если настоящий Договор расторгается по причине существенного нарушения условий настоящего Договора Сторонами.

  - Если настоящий Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить передачу, выполненных Работ Заказчику в установленном Заказчиком и согласованном Сторонами порядке.

10.11. В случае расторжения настоящего Договора, Подрядчик обязуется осуществить возврат суммы выплаченного Заказчиком аванса по определенному этапу Работ, за вычетом стоимости Работ и материалов, принятых Заказчиком по Актам выполненных работ и накладным.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем переговоров и составлением соответствующих протоколов, либо направлением письменных сообщений с указанием конкретного нарушения договорных обязательств. Письменное сообщение отправляется в течение 3 (трех) календарных дней со дня выявления соответствующего нарушения. Сторона, получившая письмо, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня его получения устранить соответствующее нарушение или дать мотивированный ответ.

  - В случае невозможности решения споров указанным в п. 11.1. настоящего Договора путем переговоров, они подлежат разрешению в судах города Алматы.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора обязан представить Заказчику, документальное подтверждение о наличии/действии лицензии на право выполнения Работ, в противном случае настоящий Договор считается не вступившим в силу.

  - Подписанием настоящего Договора, Подрядчик дает согласие, что Заказчик вправе передать/переуступить свои права по настоящему Договору третьим лицам, в том числе осуществить перевод долга по настоящему Договору третьему лицу, при этом датой передачи/переуступки прав и перевода долга по настоящему Договору является дата заключения соответствующей сделки.

Подрядчик вправе передать/переуступить свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

  - Подрядчик согласен считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и/или передаваемой информации Заказчику при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация, означает любую информацию, раскрываемую Сторонами при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, в случаях, когда информация раскрыта/передана: в письменной, электронной или любой другой форме, после заключения настоящего Договора, в результате обсуждения между Сторонами вопросов, связанных с настоящим Договором, Сторонами или их уполномоченными представителями, сотрудниками (Далее - Конфиденциальная информация). Подрядчик не вправе раскрывать такую информацию кому бы то ни было, за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РК, или по письменному согласованию Заказчика.

Подрядчик берет на себя обязательства и соглашается со следующими условиями:

    - сохранять в полной секретности и конфиденциальности, а также не раскрывать или не допускать раскрытия, не передавать или не давать доступ третьему лицу к части или всей Конфиденциальной информации;

    - использовать Конфиденциальную информацию исключительно в рамках принятых обязательств, указанных в настоящем Договоре, и не использовать, не допускать использование для других обязательств;

    - обращаться с Конфиденциальной информации с той же степенью осторожности, какую Подрядчик проявляет по отношению к своей собственной Конфиденциальной информации в целях предотвращения ее несанкционированного использования, распространения или опубликования;

    - сохранять конфиденциальность в отношении настоящего Договора, предмета и обязательств Сторон, указанные в настоящем Договоре, и переговоров между Сторонами, которые велись до заключения настоящего Договора, ведутся в настоящее время и будут проводиться в будущем в рамках настоящего Договора, включая сам факт переговоров;

    - ознакомить со всей или частью Конфиденциальной информации лишь тех своих представителей и/или сотрудников, которым это необходимо для надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, и только при условии, что сотрудники Подрядчика были в письменной форме ознакомлены Подрядчиком с конфиденциальным характером информации и с тем, что они (представители и сотрудники) являются субъектом обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

    - в случае привлечения третьих лиц для надлежащего исполнения обязательств, указанных в настоящем Договоре, уведомив Заказчика на раскрытие Конфиденциальной информации таким третьим лицам, подписывать аналогичные условиям настоящего пункта Договора соглашения о конфиденциальности, условия которых не могут противоречить условиям настоящего Договора, и в письменной форме информировать Заказчика о заключении таких соглашений о конфиденциальности между Подрядчиком и третьими лицами.

    - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за умышленное и неумышленное разглашение, а также несанкционированное использование Конфиденциальной информации, как самим Подрядчиком, так и его представителями и/или сотрудниками.

    - В случае нарушения Подрядчиком любого из обязательств, настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные последним убытки.

    - Обязательство Подрядчика о сохранении Конфиденциальной информации действует в течение 3 (трех) лет с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

  - Подрядчик согласен с тем, что уведомления, извещения, сообщения и прочие письма, направленные ему Заказчиком посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, по адресу Ответственного лица Подрядчика или по иным адресам электронной почты Подрядчика, известным Заказчику, будут считаться направленными надлежащим образом. В этом случае дублирование таких уведомлений, извещений, сообщений и прочих писем на бумажном носителе не требуется.

  - Содержание текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

  - Если какое-то из положений настоящего Договора будет или впоследствии станет недействительным, то законность его остальных положений от этого не утрачивается.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик ТОО «B.H. G.» (Б.Х.Г.) БИН . г. Алматы, ул. С. 458\1 ИИК: . БИК: HSBKKZKX Директор _____________________Г О.В. М.П. | Подрядчик ТОО «C. kz» БИН 1.6 050005, города Алматы, Алмалинский район, ул. ., д. 280, 13 этаж, ЛитерА. ИИК: . БИК: HSBKKZKX Тел: . e-mail: . Директор __________________Д.О.Ф. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору строительного подряда №     от

« »      2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Раздел «Структурированная кабельная система» (СКС) – Этап № 1.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Цена за ед. | Итого за материал | Цена за работу | Итото за работу | Стоимость итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1U патч-панель кат.5Е UTP 24 порта (Dual) | PP24-1UC5EU-D05 | шт. | 2 | 0 | 0 | 1940 | 3880 | 3880 |
| 2 | Патч-корд RJ-45 1 пара кат.5Е 2м серый |  | шт. | 22 | 0 | 0 | 291 | 6402 | 6402 |
| 3 | Патч-корд RJ-45 1 пара кат.5Е 1м серый |  | шт. | 22 | 0 | 0 | 291 | 6402 | 6402 |
| 4 | Органайзер горизонтальный, SHIP, Тип пенал, Металлический, 1U, Чёрный | J606-2 | шт. | 10 | 5304 | 53040 | 970 | 9700 | 62740 |
| 5 | Сетевой фильтр, SHIP, Для шкафов и стоек размер, 19", 9 Розеток, 2 м, 16А, 4000W черный | 700509102 | шт. | 1 | 0 | 0 | 970 | 970 | 970 |
| 6 | Механизм розетки 2хRJ45 Cat 5e |  | шт. | 72 | 1940 | 139680 | 2425 | 174600 | 314280 |
| 7 | UTP кабель внутренний INDOOR CAT 5E U/UTP (SOLID) 4PRx24AWG PVC 100MHZ(305м в коробке) синий |  | м. | 915 | 194 | 177510 | 291 | 266265 | 443775 |
| 8 | Труба гофрированная д.20мм |  | м. | 300 | 90 | 27000 | 243 | 72900 | 99900 |
| 9 | Мет. рукав Ø 50мм неизолированный с протяжкой |  | м. | 300 | 611 | 183300 | 243 | 72900 | 256200 |
| 10 | ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДУ-32 |  | шт. | 300 | 310 | 93000 | 145 | 43500 | 136500 |
| 11 | Крепежная клипса для труб ф.20 мм |  | шт. | 600 | 45 | 27000 | 56 | 33600 | 60600 |
| 12 | Дюбель для пневмоинструмента |  | шт. | 2100 | 22 | 46200 | 56 | 117600 | 163800 |
| 13 | KSC 11-308(140х190x55 коробка распаячн. о/п с сальниками)IP65 |  | шт. | 50 | 2231 | 111550 | 194 | 9700 | 121250 |
| 14 | Провод заземления | ПВ3- 6 жел-зел | м. | 100 | 427 | 42700 | 291 | 29100 | 71800 |
| 15 | Кроссировка |  | шт. | 144 | 0 | 0 | 485 | 69840 | 69840 |
| 16 | Штробление |  | м. | 40 | 0 | 0 | 1940 | 77600 | 77600 |
| 17 | Транспортные расходы: |  | усл. | 1 | 0 | 0 | 19400 | 19400 | 19400 |
| 18 | Расходные и крепежные материалы |  | кт. | 22 | 1940 | 42680 | 0 | 0 | 42680 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 943660 |  | 1014359 | 1958019 |

| Заказчик ТОО «B.H. G.» (Б.Х.Г.) БИН . г. Алматы, ул. С. 458\1 ИИК: . БИК: HSBKKZKX Директор _____________________Гармашова О.В. М.П. | Подрядчик ТОО «C. kz» БИН 1.6 050005, города Алматы, Алмалинский район, ул. ., д. 280, 13 этаж, ЛитерА. ИИК: . БИК: HSBKKZKX Тел: . e-mail: . Директор __________________Д.О.Ф. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору строительного подряда №     от

« »      2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Раздел «Система контроля доступа» (СКУД) – Этап № 2.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Цена за ед. | Итого за материал | Цена за работу | Итото за работу | Стоимость итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект аудиодомофона KDP-601A + MS-2D. Аудиодомофона Kocom KDP-601A 2-х проводной. AC220V. | KDP-601A + MS-2D | шт. | 1 | 31040 | 31040 | 7760 | 7760 | 38800 |
| 2 | Терминал контроля доступа ¦ Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки ¦ СКУД: Система распознавания лиц 1×FRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz / Код доступа ¦ Видео: Дисплей 4.3" (10.92см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 272×480пикс. / Камера цветная 2×2.0МР 1920×1080@30к/с ¦ Память: 1'500×Лиц / 3'000×Карт доступа / 150'000×Событий ¦ Кодек: H.264/MJPEG ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Реле 1×Выход NO/NC DC 30V 1A / 1×USB 2.0 / 1×Wiegand 26/34 / 1×RS485 / 1×Кнопка доступа / 1×Датчик двери / 1×Тампер датчик вскрытия и демонтажа устройства ¦ Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.утройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение ¦ Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-1.5м. / Точность распознавания лиц: >99% ¦ Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-3см. ¦ Авто. подсветка в темное время суток ¦ Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения ¦ Облачный сервис: HIK-Connect ¦ Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect ¦ Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц ¦ Протокол: TCP/IP/RTSP ¦ Инсталляция: Накладной монтаж ¦ Цвет: Черный ¦ Применение: Внутреннее ¦ Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик ¦ Степень защиты: IP65 ¦ Питание: DC +12V ±10% 1A ¦ Температура: -30°C...+60°C ¦ Размер: 91.3×181.3×24.5мм | DS-K1T342MX | шт. | 3 | 73092 | 219276 | 19400 | 58200 | 277476 |
| 3 | Электромагнитный замок, в комплекте с уголком с силой удержания до 350 кг. |  | шт. | 4 | 19400 | 77600 | 3880 | 15520 | 93120 |
| 4 | Аварийный выход зеленого цвета | ИОПР 513-101-1 | шт. | 6 | 3201 | 19206 | 1455 | 8730 | 27936 |
| 5 | Доводчик со складным рычагом до 120 кг | TS Compakt EN 2/3/4 (белый | шт. | 4 | 15617 | 62468 | 5820 | 23280 | 85748 |
| 6 | Гигабитный коммутатор PoE 16GE(PoE)+2GE(UP-LINK) +2SFP AI■2 порта SFP 1000 Мбит/с++ 2 порта Uplink 1000 Мбит/с+16 портов PoE 1000 Мбит/с+■Порты (1–14) Поддержка протокола IEEE 802.3af/at.■Порты (15–16) Поддержка протокола IEEE 802.3af/at/bt 60 Вт.■Защита от молнии 6 кВ, электростатическая защита 8 кВ, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, предотвращение перенапряжения■AI Watchdog 2.0: автоматическое обнаружение, автоматический перезапуск.■Пропускная способность: 40 Гбит/с.■Mac-адрес: 8K■Максимальное расстояние передачи: 130 м.■Потребляемая мощность: 90–240 В переменного тока/240 Вт/50–60 Гц.■Размер: 440*180*45 мм | ANT-RP1420G6 | шт. | 1 | 156572 | 156572 | 9700 | 9700 | 166272 |
| 7 | Кнопка доступа | DS-K7P02 | шт. | 4 | 5335 | 21340 | 485 | 1940 | 23280 |
| 8 | Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. | SIHD 1205-01B | шт. | 4 | 14020 | 56080 | 5299 | 21196 | 77276 |
| 9 | Аккумулятор 12v 7ah |  | шт. | 4 | 9403 | 37612 | 1060 | 4240 | 41852 |
| 10 | Защелка в пол для стеклянных дверей |  | шт. | 1 | 40604 | 40604 | 6790 | 6790 | 47394 |
| 11 | UTP кабель внутренний INDOOR CAT 5E U/UTP (SOLID) 4PRx24AWG PVC 100MHZ(305м в коробке) синий |  | м. | 305 | 194 | 59170 | 291 | 88755 | 147925 |
| 12 | Труба гофрированная д.20мм |  | м. | 200 | 90 | 18000 | 243 | 48600 | 66600 |
| 13 | ШВВП 2х0,75 мм кабель (шнур) |  | м. | 200 | 242 | 48400 | 424 | 84800 | 133200 |
| 14 | Кабель-канал 25х16 |  | м. | 30 | 194 | 5820 | 317 | 9510 | 15330 |
| 15 | Аксессуары к кабельному каналу |  | кт. | 4 | 2425 | 9700 | 317 | 1268 | 10968 |
| 16 | Крепежная клипса для труб ф.20 мм |  | шт. | 400 | 44 | 17600 | 55 | 22000 | 39600 |
| 17 | Дюбель для пневмоинструмента |  | шт. | 400 | 22 | 8800 | 55 | 22000 | 30800 |
| 18 | Дюбель самонорез пластмассовый для крепления в г/к |  | шт. | 200 | 19 | 3800 | 55 | 11000 | 14800 |
| 19 | Транспортные расходы: |  | усл. | 1 | 0 | 0 | 19400 | 19400 | 19400 |
| 20 | Расходные и крепежные материалы |  | кт. | 4 | 5820 | 23280 | 0 | 0 | 23280 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 916368 |  | 464689 | 1381057 |

| Заказчик ТОО «B.H. G.» (Б.Х.Г.) БИН . г. Алматы, ул. С. 458\1 ИИК: . БИК: HSBKKZKX Директор _____________________Гармашова О.В. М.П. | Подрядчик ТОО «C. kz» БИН 1.6 050005, города Алматы, Алмалинский район, ул. ., д. 280, 13 этаж, ЛитерА. ИИК: . БИК: HSBKKZKX Тел: . e-mail: . Директор __________________Д.О.Ф. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору строительного подряда №     от

« »      2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Раздел «Система видеонаблюдения» (ВН) – Этап № 3.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Еди- ница изме- рения |  | Коли- чество | Цена за ед. | Итого за материал |  | Цена за работу |  | Итото за работу |  | Стоимость итого |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество каналов: 8×IP ¦ Разрешение записи: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2 MP ¦ Воспроизведение: 1×12.0MP / 1×8.0MP / 3×4.0MP / 6×2.0MP (AI включен) ¦ Битрейт: Входящий 80 Мбит/с / Исходящий 80 Мбит/с ¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u/G.711a ¦ Количество потоков: 2 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×RCA Выход / 2×USB 2.0 / 1×HDMI UHD 4K / 1×VGA FullHD ¦ Носители: 1×SATA HDD 10Тб (нет в комплекте) ¦ Облачный сервис: HIK-Connect ¦ Доступ с мобильных устройств: HIK-Connect ¦ Настройка: Цветопередача/Яркость/Контрастность ¦ Smart Функции: Запись по событию или движению в кадре ¦ Smart Аналитика: AI Идентификация и распознавание лиц людей, Группировка 16×Библиотеки, Память 20'000×Лиц / Захват лиц (1 канал) / Сравнение лиц (4 канала) / Анализ человека/ТС (8 канала) ¦ Smart технология: AcuSense ¦ Управление: HIK-Connect / iVMS-4200 / WEB Клиент / Мышь ¦ Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI ¦ Материал: ABS Пластик/Металл ¦ Типоразмер: Настольный 1U ¦ Питание: DC 12V ±10% 10W ¦ Температура: -10°C...+55°C ¦ Вес: 1.0кг ¦ Размер: 320×240×48мм | DS-7608NXI-K1(B) Видеорегистратор | шт. |  | 1 | 47433 | 47433 |  | 19400 |  | 19400 |  | 66833 |  |  |  |
| 2 | Разрешение: 4.0MP 2688×1520@25к/с ¦ Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с ¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ¦ Количество потоков: 3 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 1×MicroSD Карта памяти до 512Gb ¦ Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 104.0° / 16X Цифровой Зум ¦ Подсветка: Smart ИК / Белая до 40м. ¦ Светочувствительность: 0.0005 Люкс ¦ ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно ¦ День/Ночь ¦ 3D DNR Подавление Видео-Шумов ¦ WDR 130дБ Широкий динамический диапазон ¦ HLC/BLC Компенсация засветки ¦ AGC Авто. Регулировка усиления ¦ ROI Регион интереса ¦ SVC Данные в видеопотоке ¦ ANR Гарантированное сетевое хранение ¦ NAS Поддержка сетевого хранилища ¦ Smart Функции: Движение в кадре / Пересечение линии / Вторжение в зону / Вход/Выход из области / Захват лиц ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK/ISUP ¦ Reset Кнопка сброса настроек ¦ Материал: Металл ¦ Степень защиты: IP67 ¦ Питание: DC +12V ±25% 5.5W / PoE IEEE 802.3af ¦ Температура: -30°C...+60°C ¦ Вес: 0.525кг ¦ Размер: Ø74.4×179.2мм | DS-2CD2047G2H-LI(eF) (2.8mm) | шт. |  | 4 | 51313 | 205252 |  | 19400 |  | 77600 |  | 282852 |  |  |  |
| 3 | Разрешение: 4.0MP 2560×1440@20к/с / 2.0MP 1920×1080@25к/с ¦ Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с ¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 ¦ Количество потоков: 2 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон ¦ Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 96.0° / 16X Цифровой Зум ¦ Подсветка: Smart ИК/Белая до 30м. ¦ Светочувствительность: 0.0005 Люкс ¦ ColorVu Полноцветное изображение круглосуточно ¦ День/Ночь ¦ 3D DNR Подавление Видео-Шумов ¦ WDR 120дБ Широкий динамический диапазон ¦ HLC/BLC Компенсация засветки ¦ AGC Авто. Регулировка усиления ¦ ROI Регион интереса ¦ SVC Данные в видеопотоке ¦ Функции: Движение в кадре ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK ¦ Материал: Пластик/Металл ¦ Степень защиты: IP67/IK08 ¦ Питание: DC +12V ±25% 6.0W / PoE IEEE 802.3af ¦ Температура: -30°C...+60°C ¦ Вес: 0.55кг ¦ Размер: Ø121.5×97.6мм | DS-2CD1147G2H-LIU (2.8mm) | шт. |  | 3 | 36763 | 110289 |  | 19400 |  | 58200 |  | 168489 |  |  |  |
| 4 | Разрешение: 2.0МР 1920×1080@25к/с ¦ Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с ¦ Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG ¦ Количество потоков: 2 ¦ Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps ¦ Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 112.1° / 16X Цифровой Зум ¦ Подсветка: Smart ИК до 30м. ¦ Светочувствительность: 0.01 Люкс ¦ День/Ночь ¦ ИК Фильтр ¦ 3D DNR Подавление Видео-Шумов ¦ DWDR Широкий динамический диапазон ¦ BLC Компенсация засветки ¦ AWB Авто. баланс белого ¦ AGC Авто. регулировка усиления ¦ ROI Регион интереса ¦ Функции: Движение в кадре ¦ Доступ с мобильных устройств ¦ Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI ¦ Материал: Пластик/Металл ¦ Степень защиты: IP67/IK10 ¦ Питание: DC +12V ±25% 5.0W / PoE IEEE 802.3af ¦ Температура: -30°C...+60°C ¦ Вес: 0.41кг ¦ Размер: Ø110×82.4мм | DS-2CD1123G0E-I(C) (2.8mm), IP Камера, купольная |  |  | 2 | 20273 | 40546 |  | 19400 |  | 38800 |  | 79346 |  |  |  |
| 5 | Жесткий диск Seagate SkyHawk AI Surveillance разработан для использования в системах видеонаблюдания. Благодаря объему 10 ТБ на диск можно сохранить большое количество видеороликов одновременно с 64 HD-камер. Особенность накопителя в поддержке микропрограммы ImagePerfect AI. Она позволяет получить целостное изображение без потери данных и выпадения кадров в условиях постоянно работающих систем видеонаблюдения, в которых задействован искусственный интеллект. | ST10000VE000 жесткий диск | шт. |  | 1 | 145500 | 145500 |  | 1940 |  | 1940 |  | 147440 |  |  |  |
| 6 | 8FE(PoE)+1FE(UP-LINK)■1 восходящий канал 100 Мбит/с + 8 портов PoE 100 Мбит/с■Порты (1–6)Поддержка протокола IEEE 802.3af/at■Порты (7–8) Поддержка протокола IEEE 802.3af/at/bt 60 Вт.■Защита от замыкания 6 кВ, электростатическая защита 8 кВ,защита от короткого замыкания, защита от перегрева,предотвращение перенапряжения■AI Watchdog 2.0: обнаружение обнаружений, автоматическийперезапуск.■Пропускная способность: 1,8 Гбит/с.■Mac-адрес: 2K■Максимальное расстояние передачи: 130 м (100 Мбит/с)/250 м(10 Мбит/с)■Потребляемая мощность: 90–240 В переменного тока/120Вт/50–60 Гц.■Размер: 187*139*43 мм | ANT-P9109EA | шт. |  | 1 | 44234 | 44234 |  | 9700 |  | 9700 |  | 53934 |  |  |  |
| 7 | UTP кабель внутренний INDOOR CAT 5E U/UTP (SOLID) 4PRx24AWG PVC 100MHZ(305м в коробке) синий |  | м. |  | 305 | 194 | 59170 |  | 291 |  | 88755 |  | 147925 |  |  |  |
| 8 | Труба гофрированная д.20мм |  | м. |  | 300 | 90 | 27000 |  | 243 |  | 72900 |  | 99900 |  |  |  |
| 9 | 1U патч-панель кат.5Е UTP 24 порта (Dual) | P197-24D | шт. |  | 1 | 0 | 0 |  | 1940 |  | 1940 |  | 1940 |  |  |  |
| 10 | Патч-корд 110-110 1 пара кат.5Е 1м серый | PC01-110-1P1M | шт. |  | 7 | 2425 | 16975 |  | 1940 |  | 13580 |  | 30555 |  |  |  |
| 11 | Органайзер горизонтальный, SHIP, Тип пенал, Металлический, 1U, Чёрный | J606-2 | шт. |  | 3 | 0 | 0 |  | 1940 |  | 5820 |  | 5820 |  |  |  |
| 12 | Коннектор RJ-45 Cat 5,e |  | шт. |  | 10 | 194 | 1940 |  | 146 |  | 1460 |  | 3400 |  |  |  |
| 13 | Коробка коммутационная уличная |  | шт. |  | 4 | 582 | 2328 |  | 291 |  | 1164 |  | 3492 |  |  |  |
| 14 | Крепежная клипса для труб ф.20 мм |  | шт. |  | 600 | 45 | 27000 |  | 49 |  | 29400 |  | 56400 |  |  |  |
| 15 | Дюбель для пневмоинструмента |  | шт. |  | 600 | 22 | 13200 |  | 49 |  | 29400 |  | 42600 |  |  |  |
| 16 | Дюбель самонорез пластмассовый для крепления в г/к |  | шт. |  | 600 | 19 | 11400 |  | 49 |  | 29400 |  | 40800 |  |  |  |
| 17 | Расходные и крепежные материалы |  | кт. |  | 7 | 5820 | 40740 |  | 0 |  | 0 |  | 40740 |  |  |  |
| 18 | Кроссировка |  | шт. |  | 14 | 0 | 0 |  | 485 |  | 6790 |  | 6790 |  |  |  |
| 19 | Транспортные расходы: |  | усл. |  | 1 | 0 | 0 |  | 19400 |  | 19400 |  | 19400 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 793007 |  |  |  | 505649 |  |  | 1298656 |  |

Приложение № 4

к Договору строительного подряда №     от

« »      2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Раздел «Система охранной сигнализации» (ОС) – Этап № 4.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Цена за ед. | Итого за материал | Цена за работу | Итото за работу | Стоимость итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещатель светозвуковой, питание 9-27 В, свет/звук 25 мА/60 мА, защита от переполюсовки, 105 дБА, IP54 | Астра-10 исп. 3 | шт. | 2 | 3960 | 7920 | 2119 | 4238 | 12158 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный со встроенным радиомодулем 433 МГц для системы Астра-РИ-М, питание 10-27 В | Астра-812 Pro | шт. | 1 | 91180 | 91180 | 21194 | 21194 | 112374 |
| 3 | Модуль коммуникации для установки в ППКОП Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro, передача информации по сети Internet с TCP/IP на сервер ПАК "Астра" | Астра-LAN (ПАК Астра) | шт. | 1 | 17877 | 17877 | 10597 | 10597 | 28474 |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный РК системы Астра-РИ-М, 433 МГц, 300 м | Астра-3321 | шт. | 2 | 14113 | 28226 | 2119 | 4238 | 32464 |
| 5 | Извещатель охранный ИК пассивный объемный РК, устойчив к животным (до 20кг), для системы Астра-РИ-М, 433 МГц, 300 м | Астра-5121 | шт. | 19 | 14113 | 268147 | 2119 | 40261 | 308408 |
| 6 | Пульт управления | Астра-8121 | шт. | 2 | 27286 | 54572 | 10597 | 21194 | 75766 |
| 7 | радиорасширитель автономный (433 МГц), два входа электропитания (основной и резервный) от 12В или 24В | Астра-РИ-М РР | шт. | 1 | 22581 | 22581 | 10597 | 10597 | 33178 |
| 8 | Извещатель охранный точечный электроконтактный РК (брелок) системы Астра-РИ-М, 433 МГц, 3 кнопки: тревожная, взятие, снятие, 1000 м | Астра-РИ-М РПДК | шт. | 2 | 12231 | 24462 | 2119 | 4238 | 28700 |
| 9 | Аккумулятор 12v 7ah |  | шт. | 1 | 9121 | 9121 | 1059 | 1059 | 10180 |
| 10 | Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. | SIHD 1205-01B | шт. | 1 | 13599 | 13599 | 5298 | 5298 | 18897 |
| 11 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 кабель |  | м. | 10 | 202 | 2020 | 423 | 4230 | 6250 |
| 12 | Транспортные расходы: |  | усл. | 1 | 0 | 0 | 14550 | 14550 | 14550 |
| 13 | Пуско-наладочные работы |  | усл. | 1 | 0 | 0 | 77600 | 77600 | 77600 |
| 14 | Расходные и крепежные материалы |  | кт. | 5 | 4704 | 23520 | 0 | 0 | 23520 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 563225 |  | 219294 | 782519 |

| Заказчик ТОО «B.H. G.» (Б.Х.Г.) БИН . г. Алматы, ул. С. 458\1 ИИК: . БИК: HSBKKZKX Директор _____________________Гармашова О.В. М.П. | Подрядчик ТОО «C. kz» БИН 1.6 050005, города Алматы, Алмалинский район, ул. ., д. 280, 13 этаж, ЛитерА. ИИК: . БИК: HSBKKZKX Тел: . e-mail: . Директор __________________Д.О.Ф. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору строительного подряда №     от

« »      2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Раздел «Система автоматической пожарной сигнализации» (АПС) – Этап № 5.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Цена за ед. | Итого за материал | Цена за работу | Итото за работу | Стоимость итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный со встроенным радиомодулем 433 МГц для системы Астра-РИ-М, питание 10-27 В | Астра-812 Pro | шт. | 1 | 91180 | 91180 | 21195 | 21195 | 112375 |
| 2 | Расширитель проводной адресный для ППКОП Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro, две адресные линии связи (АЛС), два входа питания (основной и резервный), питание 10-27 В | Астра-А РПА | шт. | 2 | 19348 | 38696 | 10597 | 21194 | 59890 |
| 3 | Лазерный пульт для регистрации и тестирования адресных устройств систем Астра-А, Астра-РИ-М, Астра-Zитадель | Астра-942 | шт. | 1 | 15366 | 15366 | 0 | 0 | 15366 |
| 4 | Блок индикаторов для ППКОП Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro, РР Астра-РИ-М, 8 системных индикаторов, 38 индикаторов состояния разделов, звук, кнопка отключения звука, вход Touch Memory, питание 10-27 В | Астра-863 исп.А | шт. | 1 | 57331 | 57331 | 21195 | 21195 | 78526 |
| 5 | Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный ИП212-13 системы Астра-А, работа с ППКОП Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro, 4-проводный, питание от Астра-А РПА | Астра-42А | шт. | 130 | 6570 | 854100 | 2119 | 275470 | 1129570 |
| 6 | Блок сигнально-пусковой адресный, 2 выхода с контролем, работа с ППКОП Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro, 4-проводное подключение к АЛС, питание от Астра-А РПА и внешнего источника 12 или 24 В, 4 ШС, установка на дин-рейку | Астра-БПА | шт. | 2 | 22254 | 44508 | 10597 | 21194 | 65702 |
| 7 | "Шыгу/Выход" Оповещатель световой, 12В, табло плоское. Подвесное |  | шт. | 12 | 2002 | 24024 | 2119 | 25428 | 49452 |
| 8 | Оповещатель светозвуковой, питание 9-27 В, свет/звук 25 мА/60 мА, защита от переполюсовки, 105 дБА, IP54 | Астра-10 исп. 3 | шт. | 12 | 3878 | 46536 | 2119 | 25428 | 71964 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-04-А системы Астра-А, работа с ППКОП Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro, 4-проводный, питание от Астра-А РПА, встроенная плата изоляторов короткого замыкания (ИКЗ) | Астра-45А | шт. | 12 | 6431 | 77172 | 2119 | 25428 | 102600 |
| 10 | Аккумулятор 12v 7ah |  | шт. | 2 | 9403 | 18806 | 1059 | 2118 | 20924 |
| 11 | Блок питания 12В, 5А, имп., под АКБ 7А/ч. | SIHD 1205-01B | шт. | 2 | 14020 | 28040 | 5298 | 10596 | 38636 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт. | 12 | 10040 | 120480 | 4265 | 51180 | 171660 |
| 13 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 кабель |  | м. | 600 | 147 | 88200 | 424 | 254400 | 342600 |
| 14 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 кабель |  | м. | 400 | 209 | 83600 | 424 | 169600 | 253200 |
| 15 | Труба гофрированная д.20мм |  | м. | 1000 | 89 | 89000 | 317 | 317000 | 406000 |
| 16 | Крепежная клипса для труб ф.20 мм |  | шт. | 2400 | 45 | 108000 | 60 | 144000 | 252000 |
| 17 | Дюбель для пневмоинструмента |  | шт. | 2400 | 22 | 52800 | 60 | 144000 | 196800 |
| 18 | Дюбель самонарез пластмассовый для крепления в г/к |  | шт. | 200 | 19 | 3800 | 60 | 12000 | 15800 |
| 19 | Расходные и крепежные материалы |  | кт. | 19 | 5529 | 105051 | 0 | 0 | 105051 |
| 20 | Пуско-наладочные работы |  | усл. | 1 | 0 | 0 | 291000 | 291000 | 291000 |
| 21 | Транспортные расходы: |  | усл. | 1 | 0 | 0 | 19400 | 19400 | 19400 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | 1946690 |  | 1851826 | 3798516 |

| Заказчик ТОО «B.H. G.» (Б.Х.Г.) БИН . г. Алматы, ул. С. 458\1 ИИК: . БИК: HSBKKZKX Директор _____________________Гармашова О.В. М.П. | Подрядчик ТОО «C. kz» БИН 1.6 050005, города Алматы, Алмалинский район, ул. ., д. 280, 13 этаж, ЛитерА. ИИК: . БИК: HSBKKZKX Тел: . e-mail: . Директор __________________Д.О.Ф. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Договору строительного подряда №     от

« »      2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

- Раздел «Система автоматического пожаротушения 1этаж» (АПТ) – Этап № 6.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Цена за ед. |  | Итого за материал |  |  | Цена за работу | Итото за работу | Стоимость итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДУ-100 (РУ-16) И НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ |  | шт. | 3 | 45745 |  | 137235 |  |  | 46560 | 139680 | 276915 |  |
| 2 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ОТВЕТНЫЙ ПРИВАРНОЙ ДУ-100 |  | шт. | 6 | 8800 |  | 52800 |  |  | 5238 | 31428 | 84228 |  |
| 3 | ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДУ-100 |  | шт. | 6 | 698 |  | 4188 |  |  | 582 | 3492 | 7680 |  |
| 4 | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | ДУ 25 | м. | 54 | 1327 |  | 71658 |  |  | 698 | 37692 | 109350 |  |
| 5 | Труба ВГП ГОСТ 3262-76 | ДУ57 | м. | 36 | 2025 |  | 72900 |  |  | 1396 | 50256 | 123156 |  |
| 6 | Ороситель спринклерный водяной "СВН-12" | СВО0-РНо(д)0,47-R1.2.68.В3 | шт. | 9 | 4101 |  | 36909 |  |  | 698 | 6282 | 43191 |  |
| 7 | Муфта приварная L40 для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2) |  | шт. | 9 | 368 |  | 3312 |  |  | 698 | 6282 | 9594 |  |
| 8 | Шкаф пожарный | ШПК-320 НЗК/Б (навесной закрытый красный/белый) евроручка | шт. | 2 | 34920 |  | 69840 |  |  | 46560 | 93120 | 162960 |  |
| 9 | Кран пожарный чугунный прямоточный муфта - цапка | КПКП 50-1 | шт. | 5 | 10439 |  | 52195 |  |  | 1164 | 5820 | 58015 |  |
| 10 | Рукав пожарный | Рукав пожарный Ду 50 в сборе с ГР-50 (скатка 20+-1 м) "Классик" | шт. | 5 | 15481 |  | 77405 |  |  | 0 | 0 | 77405 |  |
| 11 | Ствол пожарный | Ствол пожарный ручной РС-50 АП | шт. | 5 | 3096 |  | 15480 |  |  | 0 | 0 | 15480 |  |
| 12 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый ОП-5 ABCE - Ярпожинвест | шт. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Кронштейн под огнетушитель крашеный |  | м. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Резьба стальная удлиненная Ду 50 (2") ГОСТ 3262-75 L=70мм |  | шт. | 2 | 698 |  | 1396 |  |  | 698 | 1396 | 2792 |  |
| 15 | Хомут крепежный с резиновой прокладкой в сборе 1/2" (20-25 мм) |  | шт. | 80 | 291 |  | 23280 |  |  | 698 | 55840 | 79120 |  |
| 16 | Хомут крепежный с резиновой прокладкой в сборе 1 1/2" (47-52 мм) |  | шт. | 64 | 407 |  | 26048 |  |  | 698 | 44672 | 70720 |  |
| 17 | ГФ-021 грунтовка |  | кг. | 40 | 1149 |  | 45960 |  |  | 0 | 0 | 45960 |  |
| 18 | ХВ-113 эмаль красная |  | шт. | 40 | 1719 |  | 68760 |  |  | 0 | 0 | 68760 |  |
| 19 | Расходные и крепежные материалы |  | кт. | 2 | 69840 |  | 139680 |  |  | 0 | 0 | 139680 |  |
| 20 | Ревизия системы, опресовка, проверка оросителей |  | усл. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145500 | 145500 | 145500 |  |
| 21 | Покраска трубопроводов |  | усл. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 97000 | 97000 | 97000 |  |
| 22 | Пуско-наладочные работы, испытания |  | усл. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 145500 | 145500 | 145500 |  |
| 23 | Транспортные расходы: |  | усл. | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 58200 | 58200 | 58200 |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 899046 |  |  |  | 922160 | 1821206 |  |